## Slide 1
전체 요구사항 및 개발 진행 내역
Windows SFTP Download Client PoC
2026-07-29 | v1.0 | 소스/솔루션 구성 완료 · VS 빌드 검증 대기
전체 요구사항 및 개발 진행 내역 | 1/11

## Slide 2
1. 프로젝트 목적
Linux SFTP 서버 → Windows 로컬로 사전 지정 파일 자동 다운로드
파일 개수: config.ini 기준 1~20개
사용자 조작 없음 (GUI / 목록 조회 / 업로드 / 선택 없음)
배포: Client.exe + config.ini (+ LICENSE), 목표 DLL 없음 · 10MB 미만
고객 PC Runtime·별도 SW 설치 금지 → /MT 정적 CRT
Visual Studio 미설치 PC에서도 실행 가능해야 함
전체 요구사항 및 개발 진행 내역 | 2/11

## Slide 3
2. 개발 환경 · 배포 조건
개발 환경
언어: C++ Console
IDE: VS2015 (v140) ※ VS2008→상향 확정
플랫폼: Windows 10/11 x64
제품에 C#/.NET/Python/Java/Node 금지
CRT: /MT (Runtime 미설치 지원)
배포 조건
정적 링크 우선
불가 시 필요 DLL만 동폴더 배포
목표: Client.exe
config.ini
LICENSE_libssh2.txt
설계: libssh2+WinCNG → DLL 없음
전체 요구사항 및 개발 진행 내역 | 3/11

## Slide 4
3. 기능 요구사항 — 12단계 자동 흐름
1) config.ini 읽기 → 2) TCP/SSH 연결 → 3) Host Key 수신
4) SHA-256 Fingerprint 계산 → 5) 설정값 비교 (불일치/미등록 시 종료)
6) ID/PW 인증 → 7) SFTP 세션 시작
8) RemoteFile 존재 확인 → 9) LocalFile 다운로드
10) 성공 검증 → 11) 연결 정상 종료 → 12) 프로그램 종료
파일 키: RemoteFile/LocalFile 또는 RemoteFileN/LocalFileN (1~20)
전체 요구사항 및 개발 진행 내역 | 4/11

## Slide 5
4. 보안 · 오류 처리
보안
SSH/SFTP 직접 구현 금지
검증된 라이브러리 사용
Host Key 검증SSH Host Key 검증
Fingerprint 불일치 → 즉시 종료
미등록 → 연결 금지
콘솔 오류 메시지
서버 연결 실패
Host Key 불일치 / 미등록
로그인 실패
RemoteFile 없음
LocalFile 생성 실패
다운로드 실패 / 성공
전체 요구사항 및 개발 진행 내역 | 5/11

## Slide 6
5. 라이브러리 선정
선정: libssh2 1.11.1 + WinCNG (정적 링크) — BSD-3-Clause
이유: 정적 링크, OpenSSL DLL 불필요, SHA256 Host Key API, VS2015
제외: libssh(LGPL), libcurl(의존성↑), OpenSSH 바이너리 호출
제한: Ed25519 host key 미지원 → 서버 RSA/ECDSA 필요
PoC: LIBSSH2_ECDSA_WINCNG 활성화 (Windows 10/11)
전체 요구사항 및 개발 진행 내역 | 6/11

## Slide 7
6. 개발 진행 타임라인
1. 요구 분석·라이브러리 선정 → libssh2+WinCNG 제안
2. IDE 상향 협의 → VS2015 확정
3. 파일 개수 협의 → 1~20개 확정
4. 라이브러리/빌드 승인 → 구현 착수
5~7. libssh2 vendor · 솔루션 생성 · Client 소스 구현
전체 요구사항 및 개발 진행 내역 | 7/11

## Slide 8
7. 구현 모듈 · 빌드 설정
구현 모듈
Config — ini 파싱/검증
Fingerprint — SHA256 비교
SftpClient — 연결·인증·다운로드
Util — 경로/디렉터리 유틸
libssh2 프로젝트 — WinCNG 정적 lib
빌드
Release|x64 / Toolset v140
Runtime: /MT (/MTd Debug)
링크:
crypt.dll Windows CNG 암호화 API ✅ SHA-256, AES, RSA/ECC 등 연산에 사용 가능
crypt32.dll 인증서/암호화 객체 관리 API △ 인증서, 키 인코딩/디코딩, 체인 검증 등
SFTP/SSH 라이브러리 SSH 프로토콜 구현 ✅ 핵심 암호화 협상, Host Key 검증, SFTP 처리
전체 요구사항 및 개발 진행 내역 | 8/11

## Slide 9
8. 솔루션 / 디렉터리 구조
SftpClient.sln
· Client\ — Console 앱 소스
· libssh2\ — 정적 라이브러리 프로젝트
third_party\libssh2-1.11.1 — vendor 소스
dist\ — Client.exe, config.ini, LICENSE
docs\ — 요구사항 MD, 서버운용 MD
scripts\build.bat, BUILD.txt
전체 요구사항 및 개발 진행 내역 | 9/11

## Slide 10
9. 미완료 · 다음 작업
대기: 개발 PC에서 Release|x64 MSBuild 빌드 검증
대기: 실제 Linux SFTP 연동 E2E 테스트
대기: Runtime 미설치 Win10/11에서 실행 확인
대기: 배포 패키지 용량(10MB 미만) 최종 점검
빌드: scripts\build.bat 또는 VS에서 Release|x64
Fingerprint: ssh-keygen -lf ... -E sha256 → config.ini
전체 요구사항 및 개발 진행 내역 | 10/11

## Slide 11
원본 / 관련 문서
docs/요구사항_및_개발진행.md
docs/서버_설정_및_운용요구사항.md
SFTP_PoC_개요.pptx
서버_설정_및_운용요구사항.pptx
BUILD.txt
전체 요구사항 및 개발 진행 내역 | 11/11